2015

АДМИНИСТРАЦИЯ   УТЯНСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА

ДОВОЛЕНСКОГО  РАЙОНА      НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

    - № 6

О плане по подготовке и проведению

противопаводковых мероприятий на 2015 год.

Руководствуясь п.24 ст.5 Устава Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области, на основании решения комиссии по ЧС и ПБ Администрации Доволенского района № 7 от 11.03.2015 года:

- Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий  паводка на территории Утянского сельсовета. /прилагается /

- Утвердить состав противопаводковой комиссии. /прилагается/

- Контроль за  исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации                                                                            С.П.Чернов

Приложение № 2

к распоряжению № 6    от 17.03.2015 г.

главы администрации Утянского сельсовета

СОСТАВ

противопаводковой комиссии по администрации Утянского сельсовета

Председатель:

Чернов С.П. – глава администрации Утянского сельсовета

Члены комиссии:

- Еремин Е.И. директор МУП "ПХ Утянское"

- Бортник В.М специалист администрации Утянского сельсовета

- Косенок В.И директор ОАО "Молкомбинат Утянский"

- Морозов Е. В. депутат Утянского сельсовета.

АДМИНИСТРАЦИЯ   УТЯНСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА

ДОВОЛЕНСКОГО  РАЙОНА      НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

    - № 9

О внесении дополнений в приложение № 1

распоряжения № 5 от 20.03.2014 года

"О плане по подготовке и проведению

противопаводковых мероприятий на 2014 год."

На основании  представления Прокуратуры Доволенского района от 07.04.2014 года № 9-320в-2014

- Дополнить план мероприятий , указав сроки выполнения мероприятий. указав конкретных лиц, ответственных за выполнение мероприятий. /прилагается/

Глава администрации                                                                            С.П.Чернов

Приложение № 1

к распоряжению № 6 от 17.03.2015

главы администрации Утянского сельсовета

План

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий

паводка на территории Утянского сельсовета.

| № п/п | Наименование мероприятий по предупреждению последствий паводка | Сроки исполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка от снега полотна дороги по улицам Центральная, Набережная, Сибирская, Пятилетка | до 1апреля | Еремин Е.И. директор МУП "ПХ Утянское" |
| 2 | Пробивка направляющих путей для стока воды с улиц Сибирская, Набережная, Пятилетка. | до 1 апреля | Еремин Е.И. директор МУП "ПХ Утянское" |
| 3 | Очистка кюветов для стока воды в местах массового скопления снега | до 3 апреля | Еремин Е.И. директор МУП "ПХ Утянское" |
| 4 | Провести разъяснительную работу с населением по очистке крыш домов и подсобных помещений от снега | до 25 марта | Бортник В.М. специалист администрации |
| 5 | Организовать работу с руководителями предприятий, КФХ по очистке от снега складских, животноводческих помещений, подъездных путей к ним. | до 25 марта | Чернов С.П. глава администрации |